CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Sesto Fiorentino intende affidare la progettazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra comunale “Villa La Fonte” posta in Via Boito a Sesto Fiorentino ai sensi degli artt. 46 e 157 del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio è suddiviso in  3 lotti così individuati:

Lotto 1: - Studio di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione di impianto fotovoltaico ipotizzando sia una posa dei pannelli su superficie piana che inclinata;  valutazione del tempo di ammortamento della spesa e di riutilizzo dell’energia prodotta.

- Relazione energetica (ex L.10/91 e s.m.i.) della struttura per l’esecuzione della manutenzione straordinaria inerente la sostituzione della copertura;

Lotto 2: - Redazione del progetto definitivo dell’impianto fotovoltaico compreso progettazione opere elettriche a corredo dello stesso;

- Redazione del progetto esecutivo dell’impianto fotovoltaico compreso progettazione opere elettriche a corredo dello stesso;

Lotto 3 :  Direzione lavori e collaudo dell’impianto fotovoltaico e elettrico;

A seguito della procedura di gara sarà affidato il primo lotto; per i restanti l’affidamento è subordinato alla esecuzione con buon esito dello studio di fattibilità e alla valutazione della convenienza economica circa la realizzazione dell’impianto fotovoltaico secondo le modalità espresse nello studio di fattibilità stesso.

L’amministrazione pertanto si riserva di affidare i lotti di cui ai punti 2) e 3) in base alle proprie ed insindacabili valutazioni , senza che il concorrente aggiudicatario possa avanzare pretese su tali affidamenti, che saranno oggetto di un successivo e separato contratto.

Tutti gli elaborati devono essere redatti in conformità alle vigenti norma statali e regionali e in particolare:

- D.Lgs n.50 del 19/04/2016 e linee guida ANAC

- D.Lgs n.81 del 30/04/2008 e s.m.i.

- D.Lgs. n.192 del 19/08/2005 e s.m.i (ex L10/91)

- D.M. n. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi del D.M. del 17.06.2016 adottato ai sensi dell’art. 24 c. 8 del D.Lgs. 50/2016,  i corrispettivi per ciascun lotto  sono così determinati::

Lotto 1)

Studio di Fattibilità

Parametro “V” = € 44’800,00 (stima di spesa per impianti)

Parametro “G” = Tavola Z-1 ; ID opere IA.03 = 1,15

Parametro “Q” = Tavola Z-2 ; prestazione QaI.02 per categoria impianti = 0,090

Parametro “P” = 0.17

Compenso “CP” = € 788,26

Relazione energetica

Parametro “V” = € 70'000,00 (stima di spesa per copertura)

Parametro “G” = Tavola Z-1 ; ID opere E.12 = 1,15

Parametro “Q” = Tavola Z-2 ; prestazione QbII.21 per categoria edilizia = 0,030

Parametro “P” = 0.15

Compenso “CP” = € 1’086,75

Lotto 2)

Progetto definitivo

Parametro “V” =  min € 25'000,00 max € 44’800,00 (stima di spesa per impianti)

Parametro “G” = Tavola Z-1 ; ID opere IA.03 = 1,15

Parametro “Q” = Tavola Z-2 ; categoria impianti A; prestazioni: QbII.01, QbII.03, QbII.05 = 0,24

Parametro “P” = 0.2/0.17

Compenso “CP” = min € 1’380 – max € 2102,02

Progetto esecutivo

Parametro “V” =  min € 25'000,00 max € 44’800,00 (stima di spesa per impianti)

Parametro “G” = Tavola Z-1 ; ID opere IA.03 = 1,15

Parametro “Q” = Tavola Z-2 ; categoria impianti A; prestazioni: QbIII.01, QbIII.03, QbIII.05 = 0,23

Parametro “P” = 0.2/.017

Compenso “CP” = min € 1’322,50 – max € 2’014,43

Lotto 3)

Direzione lavori e collaudo

Parametro “V” =  min € 25'000,00 max € 44’800,00 (stima di spesa per impianti)

Parametro “G” = Tavola Z-1 ; ID opere IA.03 = 1,15

Parametro “Q” = Tavola Z-2 ; categoria impianti A; prestazioni: QcI.01, QcI.03, QcI.11 = 0,38

Parametro “P” = 0.2/.017

Compenso “CP” = min € 2185,00 – max € 3'328,19

Per i lotti 2) e 3) l’importo del corrispettivo sarà determinato in via definitiva in funzione dell’importo dei lavori stabilito nello studio di fattibilità applicando la percentuale di ribasso offerta.

Ai sensi dell’art. 5 del DM citato l’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito forfettariamente nella misura del 10% del compenso previsto per ciascun lotto.

In caso di affidamento di incarico per redazioni di perizie suppletive e variata distribuzione di spesa il corrispettivo sarà determinato in modo analogo agli incarichi precedenti.

L’importo del contratto ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti è pari a € 9'319,65 oltre contributo integrativo cassa previdenziale, Iva di legge, spese e oneri accessori.

ART. 3 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento dell’incarico avviene, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

1) adeguatezza dell’offerta punteggio massimo 30: da attribuire in base alla documentazione prodotta relativa ad un numero massimo di tre servizi riguardanti interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Per tali esperienze non vi è una limitazione temporale né di importo.

2) caratteristiche dell’offerta punteggio massimo 40: desunte dalla relazione metodologica come descritta successivamente composta da un numero massimo di 5 cartelle, contenente le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’ incarico.

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, la documentazione consegnata resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Ente e non sarà restituita.

3) ribasso percentuale unico, applicabile all’importo stimato del corrispettivo complessivo, relativo alle prestazioni professionali e alle spese indicato nell’offerta economica: punteggio massimo 20

4) riduzione percentuale, comunque non superiore al 20%, indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo massimo per l’espletamento dell’incarico: punteggio massimo 10. Nella proposta di riduzione dei tempi il concorrente dovrà motivare adeguatamente, non a scapito della qualità di prestazione, la riduzione degli stessi.

ART. 3.1 – SOGLIA DI SBARRAMENTO

E’ stabilita una soglia di sbarramento al punteggio tecnico pari a 45/70, composta dalla somma dei punteggi che compongono l’offerta tecnica (punti 1 e 2 dell’art. 3), non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica.

ART.4 – DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI

All’aggiudicatario sarà richiesto di produrre i seguenti elaborati:

Per il LOTTO 1 :

- Studio di fattibilità : relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici. Per la redazione degli elaborati progettuali l’amministrazione fornirà in formato .dwg la rappresentazione grafica dello stato attuale dell’immobile; per la redazione delle valutazioni tecnico economiche l’amministrazione fornirà i consumi medi annui della palestra e delle altre due scuole limitrofe.

- Relazione energetica

Per il LOTTO 2 :

- Progetto definitivo: Relazione generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture  e degli impianti,relazione sulla gestione delle interferenze e relazione sulla gestione materie, disciplinare descrittivo e prestazionale, elenco prezzi unitari ed eventuale analisi, computo metrico estimativo e quadro economico.

- Progetto esecutivo: Relazione generale e specialistiche; elaborati grafici, calcoli esecutivi, computo metrico estimativo,quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della manodopera, piano di manutenzione dell’opera

Per il LOTTO 3 :

- Attività di Direzione lavori, contabilità, controllo e aggiornamento elaborati di progetto e manuali d’uso e manutenzione,collaudo tecnico funzionale degli impianti.

ART.5 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

I concorrenti, oltre prendere visione della documentazione tecnica disponibile dovranno effettuare un sopralluogo dell’immobile a pena di esclusione.

ART.6. – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è individuato nella Geom. Simonetta Boattini, cui potranno essere richiesti chiarimenti al seguente recapito e–mail:  s.boattini@comune.sesto-fiorentino.fi.it

ART.7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

Gli elaborati elencati al punto 2 dovranno essere consegnati in n.3 copie cartecee, timbrati e firmati dal professionista, per procedere all’approvazione del progetto da parte dell’amministrazione. Inoltre tutti gli elaborati dovranno essere consegnati anche in formato digitale (formato pdf degli elaborati cartecei consegnati oltre ai file in dwg, dcf, doc…)  su supporto informatico.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di estensione dell’incarico per eventuali approfondimenti specialistici necessari a supporto della progettazione esecutiva.

ART.8 – TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Il tempo assegnato per l’esecuzione dell’incarico relativo alla fase di redazione degli elaborati di competenza del lotto 1 è di 20 (venti) giorni, decorrenti dal giorno dell’affidamento.

In caso di affidamento dei lotti successivi, il tempo assegnato per l’esecuzione dell’incarico del lotto 2  è di  40 (quaranta) giorni e pari alla durata dei lavori per il lotto 3. (il tempo stimato per l’esecuzione dei lavori è di 90 (novanta) giorni).

L’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, mediante la consegna della documentazione relativa ad ogni fase ed elencata all’art.2 e prevista dalla normativa vigente.

ART.9 – PENALI PER RITARDO

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza di espletamento dell’incarico, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari al 1% dell’importo, da trattenersi sulla liquidazione del compenso.

ART.10 – RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO I TERZI

L’affidatario dell’incarico è Responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e della perfetta esecuzione dell’incarico ad esso affidato, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono idonee al raggiungimento di tali scopi.

L’Affidatario è parimenti tenuto a rispondere dell’opera prestata e del comportamento di tutti i suoi eventuali collaboratori.

ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza per i rischi di natura professionale oltre appendice alla polizza stessa con specifico riferimento all’incarico in oggetto.

ART.12 – INCOMPATIBILITA'

Il Professionista non deve trovarsi, per l’espletamento dell’incarico in alcuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 31 co 11 e 24 co 7. del D. Lgs 50/2016 o  ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Art.13 – REVOCA DELL’INCARICO

E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando l’Affidatario sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente capitolato o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP/ RdP.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato dell’Affidatario, proceda alla revoca dell’incarico, all’Affidatario stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 10% sui compensi maturati, fermo restando il diritto dell’Affidatario al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione , purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART.14 – PAGAMENTI

Le prestazioni del Professionista saranno liquidate a seguito del corretto svolgimento dell’incarico relativamente a ogni lotto affidato.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Professionista è tenuto ad attivare o comunicare un c/c dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici ed a darne tempestiva comunicazione al committente, comprensiva dei dati identificativi dei soggetti che sono delegati ad operare sul c/c dedicato medesimo.

Il Professionista nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.

Qualora il professionista non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il CIG relativo all’affidamento in oggetto, da indicare in fattura, è il seguente: …………………..

Art.15 – STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all’aggiudicazione e decorso il termine di cui all’art. 32 comma 9 del D.L.50/2016 verrà stipulato il contratto di appalto nella forma di lettera contratto da registrarsi in caso d’uso. L’aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione inviata dall’amministrazione, presentare tutta la documentazione che sarà richiesta per procedere alla stipula, incluso l’impegno della compagnia assicuratrice autorizzata, a rilasciare la polizza di r.c.p. con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico, con decorrenza dall’inizio dell’incarico e fino all’approvazione degli documenti tecnici redatti dal professionista.

ALLEGATO A

|  | Elemento di valutazione | Coefficiente | Peso ponderale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esperienze professionali analoghe da intendersi interventi di : progettazione impianti fotovoltaici | 0 - 100 | 0,30 |
| 2a | Valutazione della relazione metodologica | 0 -100 | 0,40 |
| 3 | Offerta economica ribasso percentuale | Ri / Rmax | 0,20 |
| 4 | Tempi di progettazione | Ti / Tmax | 0,10 |

La commissione, in seduta riservata, provvederà a valutare gli elementi relativi alla Busta B  - “ Documentazione tecnica” e ad assegnare un coefficiente compreso tra 0 e 100 ad ogni singola offerta. I coefficienti saranno calcolati applicando il metodo del confronto a coppie secondo l’allegato M del DPR 207/2010.

La commissione, in successiva seduta pubblica, provvederà a valutare gli elementi relativi alla Busta C – “ Offerta economica” che conterrà sia l’elemento prezzo che il ribasso sui tempi di progettazione) verificando la completezza dell’offerta e procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi.

Si applicherà la seguente formula per il prezzo:

Ci = Ri / Rmax

Ove:

Ri = ribasso risultante offerto dal concorrente i – esimo

Rmax = ribasso risultante massimo offerto

Per l’elemento di offerta n.4 - riduzione sui tempi della progettazione definitiva ed esecutiva in percentuale, la commissione terrà conto che:

A.1)  per la progettazione definitiva il tempo massimo consentito è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi

A. 2) per la progettazione esecutiva il tempo massimo consentito è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi

Per la valutazione dell’elemento la commissione applicherà la seguente relazione matematica:

Ci = Ti / Tmax

Ove:

Ti = ribasso complessivo sui tempi della progettazione del concorrente i – esimo

Tmax = ribasso massimo sul tempo complessivo offerto dai concorrenti

La commissione, quindi, in esito a quest’ultima seduta, provvederà al calcolo del punteggio complessivo con la formula che segue, ed a redigere una graduatoria dichiarando il concorrente migliore offerente e quindi risultato provvisoriamente aggiudicatario.

K i = ∑ CiJ  X P J

Ove:

Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente I – esimo;

∑ = sommatoria relative agli elementi di valutazione (da 1 a n inclusi I sub elementi di valutazione);

Pj  = peso ponderale attribuito all’elemento di valutazione “j”

Cij = coefficiente relativo all’offerta i – esima rispetto all’elemento di valutazione j – esimo variabile da 0 a 100.